# 2015年一级建造师《工程经济》真题实战练习(一)

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.施工图预算审核时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层、天棚抹灰等工程量进行审查的方法，属于(  )。

A.分组计算审查法

B.重点审查法

C.筛选审查法

D.对比审查法

【中华考试网校解析】本题考查的知识点是“施工图预算的审查方法”
    参见教材P219   施工图预算的审查方法有：1.全面审查法；2.标准预算审查法；3.分组计算审查法；4.对比审查法；5.筛选审查法；6.重点审查法；7.分解对比审查法等。

其中3.分组计息审查法：分组计息审查法就是把预算中有关项目按类别分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法。这种方法首先将若干分部分项工程按相邻且有一定内在联系的项目进行编组，利用同组分项工程间具有相同或相近计算基数的关系，审查一个分项工程数据，由此判断同组中其他几个分项工程的准确程度。如一般的建筑工程中将底层建筑面积可编为一组。先计算底层建筑面积或楼（地）面面积，从而得知楼面找平层、天棚抹灰的的工程量等，依次类推。该方法的特点是审查速度快、工作量小。故选A。

2.某项目建设期2年，建设期内第1年贷款700万元，第2年贷款600万元，年内均衡发放，且只计息不还款，年利率为8%。则编制该项目的投资估算时，建设期利息总和为(  )万元。

A.104.00

B.110.24

C.114.94

D.155.84

【中华考试网校解析】本题考查“建设期借款利息的计算”

参见教材 P165 第3行  建设期贷款利息的计算公式为：

各年应计利息＝（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率。计算如下：

第一年利息：(700/2) ×8% = 28万元

第二年利息：(700+28+600/2) ×8% = 82.24万元

合计利息：28 + 82.24 = 110.24万元。   故B正确。

3.为了进行盈亏平衡分析，需要将技术方案的运行成本划分为(  )。

A.历史成本和现时成本

B.过去成本和现在成本

C.预算成本和实际成本

D.固定成本和可变成本

【中华考试网校解析】本题考查盈亏平衡分析中“总成本的分类”

参见教材P33   一、总成本与固定成本、可变成本
    根据成本费用与产量（或工程量）的关系可以将技术方案总成本费用分解为可变成本、固定成本和半可变（或半固定）成本。故选D。

4.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于工程量清单编制的说法，正确的是(    )。

A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用

B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费

C.措施项目费包括规费、税金等在内

D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用

【中华考试网校解析】此题考查的是“建筑安装工程费用计算方法”。

参见教材P241 （五）规费和税金：规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用。   故选D。

5.根据《企业会计准则第15号一建合同》，属于工程成本直接费用的是(  )。

A.管理费用

B.销售费用

C.财务费用

D.人工费用

【中华考试网校解析】此题考查的是：“工程成本的确认和计算方法”

参见教材P95第4行。  合同的直接费用应当包括：耗用的材料费用；耗用的人工费用；耗用的机械使用费；其他直接费。    故选D。

6.某租赁设备买价50万元，租期5年，每年年末支付租金，折现率10%，附加率5%，则按附加率法计算每年的租金应为(  )万元。

A.20.0   B.17.5   C.15.0   D.12.5

【中华考试网校解析】本题考查的是“设备租赁租金的计算”

参见教材P64   3.租金    对于租金的计算主要有附加率法和年金法。

（1）附加率法是在租赁资产的设备货价或概算成本上再加上一个特定指比率来计算租金。每期租金R的表达式为：

式中：P ――租赁资产的价格；         N ――租赁基数（可按月、季、半年、年计）

对本题有：R＝50×（1/5 + 10% + 5%）＝17.5万元。   故选B。

7.甲公司从银行借入1000万元，年利率为8%，单利计息，借期4年，到期一次还本付息，则该公司第四年末一次偿还的本利和为(  )万元。

A.1360

B.1324

C.1320

D.1160

【中华考试网校解析】本题考查的是“利息的计算”   参见教材P3的单利计算公式：

F = P (1 + n ×i单) = 1000×(1 + 4×8%) = 1320万元。    故选C。

8.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，分部分项工程清单综合单价应包含(  )以及一定范围内的风险费用。

A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润

B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费

C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金

D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费

【中华考试网校解析】本题考查的是“工程量清单的计价方法”

参见教材P228倒4行 《建设工程工程量清单计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成－个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。该定义并不是真正意义上的全费用综合单价，而是一种狭义上的综合单价，规费和税金等不可竞争的费用并不包括在项目单价中。   故A正确。

9.对于完全由企业自有资金投资的技术方案，自主测定其基准收益率的基础主要是(  )。

A.资金机会成本

B.资金成本

C.投资风险

D.通货膨胀

【中华考试网校解析】本题考查的是“基准收益率的测定”

参见教材P28第12行。总之，合理确定基准收益率，对于投资决策极为重要。确定基准收益率的基础是资金成本和机会成本，而投资风险和通货膨胀则是必须考虑的影响因素。所以，笔者认为：本题A、B都是基础因素，都对。如果只能选一个的话就选排在前面的B好了。

10.根据现行《企业会计准则》，下列支出中应列为当期费用的是(  )。

A.缴纳罚款

B.购买生产原料支出

C.计提固定资产减值准备

D.股利分配支出

【中华考试网校解析】本题考查的是“成本与费用的确认”

参见教材P93倒9行。  收益性支出指某项效益仅及于本会计年度（或一个营业周期）的支出，这种支出应在一个会计期间内确认为费用，如企业生产经营所发生的外购材料、支付工资及其他支出，以及发生的管理费用、营业费用、财务费用等；另外，生产经营过程中所缴纳的税金、有关费用等也包括在收益性支出之内，它是企业得以生存并持续经营的必要的社会性支出。    故选B。

11.关于国际工程投标报价中暂定金额的说法，错误的是(  )。

A.暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金。

B.承包商在投标报价时应将暂定金额计入工程总报价。

C.暂定金额等同于暂估价。

D.承包商无权做主使用暂定金额。

【中华考试网校解析】本题考查的是“对暂定金额的理解”

参见教材P298  五、暂定金额   暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工或供应货物与材料，或提供服务，或以应付意外情况，亦称待定金额或备用金。每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总报价，但承包商无权做主使用此金额，这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定，全部或部分使用。故选C。

12.计算企业应纳税所得额时，不能从收入中扣除的支出是(  )。

A.销售成本

B.坏账损失

C.税收滞纳金

D.存货盘亏损失

【中华考试网校解析】本题考查的是“所得税的计税基础”  （二）扣除

参见教材P118（二）扣除   1.企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。   损失是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货船盘亏、毁损、报废损失、转让财产损失、呆账损失、坏账损失、自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。

P119在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：（1）投资者支付的股息、红利等权益性款项；（2）企业所得税税款；（3）税收滞纳金；（4）罚金、罚款和被没收财务的损失；（5）《企业所得税法》第九条规定以外的捐赠支出；（6）赞助支出；（7）未经核定的准备金支出；（8）与取得收入无关的其他支出。   故选C。

13.在资金现金流量表中，列入现金流出项目的是(  )。

A.政府补贴

B.借款本金偿还

C.回收固定资产余值

D.增值税销项税额

【中华考试网校解析】本题考查的是“资本金现金流量表”的内容   参见教材P43

现金流出包括：技术方案资本金；借款本金偿还；借款利息支付；经营成本；营业税金及附加；所得税；维持运营投资。     故选B。

14.关于设计概算的说法，错误的是(  )。

A.设计概算是确定和控制建设工程项目全部投资的文件

B.编制设计概算不需考虑建设项目施工条件对投资的影响

C.如果设计概算值超过投资建设额，必须修改设计或重新立项审批

D.设计概算由项目设计单位负责编制，并对其编制质量负责。

【中华考试网校解析】本题考查的是“设计概算的内容和作用”

参见教材P196  “1Z103041   设计概算的内容和作用”

建设工程项目设计概算是设计文件的重要组成部分，是确定的控制建设工程项目全部投资的文件，是编制固定资产投资计划、实行建设项目投资包干、签订承发包合同的依据，是签订贷款合同、项目实施全过程造价控制管理以及考核项目经济合理性的依据。设计概算投资一般应控制在立项批准的投资控制额以内；如果设计概算值超过控制额，必须修改设计或重新立项审批；设计概算批准后不得任意修改和调整；如需修改或调整时，须经原批准部门重新审批。设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目的实际投资；设计概算应考虑建设项目施工条件等因素对投资的影响；还应按项目合理工期预测建设期价格水平，以及资产租赁和借款的时间价值等动态因素对投资的影响；设计概算由项目设计单位负责编制，并对其编制质量负责。   故选B。

15.某企业拟新建一项目，有两个备选方案技术均可行。甲方案投资5000万元。计算期15年，财务净现值为200万元;乙方案投资8000万元，计算期20年，财务净现值为300万元。则关于两方案比选的说法，正确的是(  )。

A.甲乙方案必须构造一个相同的分析期限才能比选

B.甲方案投资少于乙方案，净现值大于零，故甲方按较优

C.乙方案净现值大于甲方案，且都大于零，故乙方案较优

D.甲方案计算期短，说明甲方案的投资回收速度快于乙方案

【中华考试网校解析】本题考查的是：工程经济互斥方案分析中的“财务净现值分析”

参见教材P25第3行。  在互斥方案评价时，财务净现值必须慎重考虑互斥方案的寿命，如果互斥方案的寿命不等，必须构建一个相同的分析期限，才能进行各个方案之间的比选。   故选A。

16.技术方案经济效果评价的主要内容是分析论证技术方案的(  )。

A.技术先进性和经济合理性

B.技术可靠性和财务盈利性

C.财务盈利性和抗风险能力

D.财务可行性和经济合理性

【中华考试网校解析】本题考查的是“技术方案经济效果评价的定义”

参见教材P14     1Z101021  经济效果评价的内容

所谓经济效果评价就是根据国民经济与社会发展以及行业、地区发展的要求，在拟定的技术方案、财务效益与费用估算的基础上，采用科学的分析方法，对技术方案的财务可行性和经济合理性进行分析论证，为选择技术方案提供科学的决策依据。   故选D。

17.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是(  )。

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.规费项目清单

【中华考试网校解析】本题考查的是“工程量清单的编制方法”

参见教材P226  三、其他项目清单的编制

其他项目清单是指分部分项工程量清单、措施项目清单所包含的内容以外，因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。工程建设标准的调低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理的要求行等都直接影响其他项目清单的具体内容。因此，其他项目清单应根据拟建工程的具体情况，参照《建设工程工程量清单计价规范》提供的下列4项内容列项：（1）暂列金额；（2）暂估价：包括材料蛤蚧估单价、工程设备暂估价、专业工程暂估价；（3）计日工；（4）总承包服务费。出现《建设工程工程量清单计价规范》中未列的项目，可根据工程实际情况补充。故选C。

18.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于投标报价的说法，错误的是(  )。

A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写

C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用

D.总承包服务费应按照招标人的要求和现场管理需要自主确定

19.某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损损耗率为1%，采购保管费率为3%，则改材料的单价为(  )元/吨。

A.234.28

B.237.66

C.239.20

D.239.27

【中华考试网校解析】本题考查的是“建筑安装工程费用计算方法”， 参见教材P171

材料单价＝［（材料原价 + 运杂费）×（1 + 运输损耗率%）］×（1 + 采购保管费率%）

＝［（190 + 40）×（1 + 1%）］×（1 + 3%）＝239.27元。  故选D。

20.某施工企业按照2/15、n/30的信用条件购入货物100万元，该企业在第28天付款，则其放弃现金折扣的成本是(  )。

A.48.98%

B.56.51%

C.26.23%

D.8.33%

【中华考试网校解析】本题考查的是“短期筹资的方式”， 参见教材P142公式：

放弃现金折扣成本＝［折扣百分比÷（1－折扣百分比）］×［360÷（信用期－折扣期）］

＝［2%÷（1－2%）］×［360÷（28－15）］56.51%   故选B。

21.采用清单计价的某分部分项工程，招标控制的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是(  )。

A.上浮18%

B.下调5%

C.调整为292.5元

D.可不调整

【中华考试网校解析】本题考查的是“工程量偏差”， 参见教材P253公式：

（5）当P0＞P2×（1－L）×（1－15%）或P0＜P2×（1+15%）时，可不调整。

式中：P0――承包人在工程量清单中填报的综合单价；

P2――发包人在招标控制价相应项目的综合单价；

L――计价规范中定义的承包人报价浮动率。

本题中：P2×（1－L）×（1－15%）＝320×（1－5%）×（1－15%）＝

即：320＝P0＞P2×（1－L）×（1－15%）＝258.4元，故可不调整，选D。

22.完成某预算定额项目单位工程量的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超运距用工为0.9工日，人工幅度差系数为10%，该定额的人工工日消耗量为(  )工日。

A.4.84 B.4.75 C.4.56 D.4.68

【中华考试网校解析】本题考查的是“人工消耗量指标的确定”， 参见教材P191公式：

4）人工幅度差用工的计算：

人工幅度差用工数量＝∑（基本用工+超运距用工+辅助用工）×（1+人工幅度差系数）

＝（2.8 + 0.9 + 0.7）×（1+10%）＝4.84    故选A。

23.因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用(  )。

A.固定总价合同

B.固定单价合同

C.可调单价合同

D.成本加酬金合同

【中华考试网校解析】本题考查的是“合同类型的选择”， 参见教材P245第4行：《建设工程工程量清单计价规范》中规定：实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同；建设规模小，技术难度低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加本酬金合同。   故选D。

24.建造合同收入包括规定的初始收入和(  )形成的收入。

A.材料销售、见表格里。

B.合同变更、索赔、奖励。

C.让渡资产使用权。

D.合同变更、劳务作业。

【中华考试网校解析】本题考查的是“合同收入的内容”， 参见教材P110：

三、合同收入的见容    建造合同的收入包括两部分内容：合同规定的初始收入和合同变更、索赔、奖励等形成的收入。   故选B。

25.下列现金收支管理措施中，能提高现金利用效率的是(  )

A.充分使用现金浮游量。

B.推迟应收账款收款时间。

C.争取使现金流入的时间晚一些，现金流出的时间尽可能早一些。

D.提前应付款的支付期。

【中华考试网校解析】本题考查的是“现金收支管理”， 参见教材P148－149：

二、现金收支管理    现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，为达到这一目的，应当注意做好以下几方面工作：1.力争现金流量同步。2. 使用现金浮游量。3.加速收款。推迟应付款的支付。      故选A。

26.预算定额作为一项综合性定额，是由组成(     )的消耗量综合而成的。

A.分部工程的各分项工程。

B.单位工程的各分部工程。

C.分项工程的各工序。

D.分项工程的各检验批。

【中华考试网校解析】本题考查的是“预算定额的概念”， 参见教材P177

2.预算定额：预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。 故选A。

27.关于融资租赁的说法，正确的是(  )。

A.融资租赁的出租人应将租赁资产列入其资产负债表。

B.承租人支付的租赁费中的利息不能在企业所得税前扣除。

C.融资租赁的承租人应当采用与自有固定资产一样的折旧政策计提租赁资产折旧。

D.融资租赁的承租人可随时退租。

【中华考试网校解析】本题考查的是“融资租赁优点、特点”， 参见教材P147

融资租赁的优点    融资租赁作为一种筹资方式，其优点主要有：（1）融资租赁是一种融资与融物相结合的筹资方式，能够迅速获得所需长期资产的使用权；（2）融资租赁可以避免长期借款筹资所附加的各种限制性条款，具有较强的灵活性；（3）融资租赁的融资与引进设备都由有经验和对市场熟悉的租赁公司承担，可以减少设备引进费，从而降低设备取得成本；（4）租赁费中的利息、手续费以及融资租赁设备的折旧费均可在税前支付，可以减轻所得税负担。融资租赁的出租人不能将租赁资产列入负债表。与此相适应，也不能对租赁资产中的固定资产提取折旧。承租人作为融资活动的债务人，应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。  （P146倒2行）在融资租赁内，承租人必须连续支付租金，非经双方同意，中途不得退职租。    故选C。

28.实物量法编制施工图预算时，计算并复核工程量后紧接着进行的工作是()。

A.套定额单价，计算人料机费用

B.套消耗定额，计算人料机消耗量

C.汇总人料机费用

D.计算管理费等其他各项费用

【中华考试网校解析】本题考查的是“施工图预算的点编制方法”， 参见教材P215 三、实物量法

实物量法是依据施工图纸和预算定额的项目划分及工程量计算规则，先计算出分部分项工程量，然后套用预算定额（实物量定额）来编制施工图预算的方法。   故选B。

29.关于联合试运转费的说法，正确的是(  )。

A.联合试运转费包括单机的调试费。

B.联合试运转费包括单机安装后试运转中因施工质量原因发生的处理费用。

C.联合试运转费应为联合试运转所发生的费用净支出。

D.联合试运转支出主要是材料费，不包含人工费。

【中华考试网校解析】本题考查的是“联合试运转费”， 参见教材P163  （一）联合试运转费

联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的项目，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线工装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。度运转包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。  联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的单机调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工或设备缺陷等发生的处理费用。   故选C。

30.采用工程量清单招标时，提供招标工程量清单并对其完整性和确定性负责的单位是(  )。

A.发布招标文件的招标人

B.发放招标文件的招标代理人

C.单的工程造价咨询人

D.招标人的上级管理单位

【中华考试网校解析】本题考查的是“工程量清单编制的方法”， 参见教材P222第2行。

招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，由招标人提供，并对其完整性和准确性负责。招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人进行编制。    故选A。

31.关于施工企业确定工程成本核算对象的说法，正确的是(  )。

A.单项建造合同作为施工工程成本核算的对象

B.工程成本核算对象宜在开工前确定，也可以开工后再确定

C.不能按分立合同来确定工程成本核算对象

D.不能按合并合同来确定工程成本核算对象

【中华考试网校解析】本题考查的是“工程成本核算的对象”， 参见教材P101第9行。

工程成本核算对象的确定方法主要有：以单项建造合同作为施工工程成本核算的对象；对合同的分立与合并均以确定的施工工程的成本作为核算对象。  故选A。

32.某投资者6年内每年年末投资500万元。若基准收益率为8%，复利利息，则6年末可一次性回收的本利和为(  )万元。

A、              B、

C、                 D、

【中华考试网校解析】本题考查的是“等额支付系列终值、现值的计算”， 参见教材P9公式10

故选B。

33.某企业利用借款购买的一台生产设备，每期按规定提取折旧费15万元，每期借款利息3万元，该企业营业税金及附加率为5.5%，所得税税率为25%，则企业购买该项设备带来的每期税收节约为(  )万元。

A.5.49

B.4.58

C.4.50

D.3.75

【中华考试网校解析】本题考查的是“所得税计税基础中的扣除”， 参见教材P118－119  （二）扣除

1.企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费在用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。    3. 在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧，准予扣除。   利息属于费用。   故选C。

34.关于财务内部收益率的说法，正确的是(  )。

A.财务内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受。

B. 财务内部收益率是一个事先确定的基准折现率。

C. 财务内部收益率受项目外部参数的影响较大。

D.独立方案用财务内部收益率评价与财务净现值评价，结论通常不一致。

【中华考试网校解析】本题考查的是“财务内部收益率”， 参见教材P25－26有关内容

（P26第2行）财务内部收益率计算出来后，与基准收益率进行比较，若财务内部收益率大于基准收益率，则技术方案在经济上可以接受。A对。（P25倒3行）财务内部收益率是一个未知的折现率，B错。   （P26第7行）而且FIRR（财务内部收益率）的大小不受项目外部参数的影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况，C错。

（P26第17行）由此可见，对独立常规技术方案应用FIRR（财务内部收益率）评价与应用FNPV（财务净现值）评价均可，其结论是一致的。D错。   故选A。

35.某技术方案的设计年产量为8万件，单位产品销售价格为100元/件，单位产品可变成本为20元/件，单位产品营业税金及附加为5元/件，按设计生产能力生产时，年利润为200万元，则该技术方案的盈亏平衡点产销量为(     )万件。

A.5.33

B.5.00

C.4.21

D.4.00

【中华考试网校解析】本题考查的是“盈亏平衡分析”， 参见教材P33－36

技术方案总成本是固定成本与可变成着笔本之和，它与产品产量的关系也可以近似地认为是线性关系，即：C＝CF+CUQ   式中：C――总成本；CF――固定成本；CU――单位产品变动成本；Q――产量（或工程量）

（P34）技术方案的销售收入是销量的线性函数，即：S＝（p－TU）×Q；

式中：S――销售收入；p――单位产品售价；TU――单位产品营业税金及附加（当投入产出都按不含税价格时，TU不包括增值税；Q――销量。

成本、产销量和利润的关系是：B＝S－C   式中：B――利润；S、C同上。

（P36）盈亏平衡点的产销量公式为：

根据本题数据有：设计销售收入S＝（p－TU）×Q＝（100－5）×80000＝760万

总成本：C＝S－B＝760－200＝560万；

固定成本CF＝C－CUQ＝560万－20×8万＝400万

盈亏平衡点的产销量为：

36.关于单价合同中工程计量的说法，正确的是(     )。

A.单位合同应予计量的工程量是承包人实际施工的工程量

B.承包人因自身原因造成返工的工程量应予计量

C.工程计量应以设计图纸为依据

D.承包人为保证工程质量超过图纸要求的工程量应予计量

【中华考试网校解析】本题考查的是“单价合同中工程量的计算”， 参见教材P247

工程计量的原则 2.按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算，计量的几何尺寸要以设计不图纸为依据（P247倒1行）。3.对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。  故选C。

37 某施工机械购置费用为120万元，折旧年限为6年，年平均工作250个台班，预计净残值率为3%，按工作台班法提折旧，该机械台班折旧费为(    )元

A 800

B 776

C 638

D 548

【中华考试网校解析】本题考查的是“折旧费的计算――工作量法”， 参见教材P97公式

每工作台班折旧额＝应计折旧额 / 总工作台班＝1200000×（1－3%）/ 250×6=776元。

38.关于价值工程中功能的价值系数的说法，正确的是(    )

A 价值系数越大越好

B 价值系数大于1表示评价对象存在多余功能

C 价值系数等于1表示评价对象的价值为最佳

D 价值系数小于1表示现实成本较低，而功能要求较高

【中华考试网校解析】本题考查的是“价值工程分析”， 参见教材P76－77倒6行

当价值工程的价值系数V=1 时，表示功能评价值等于功能现实成本。这表明评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当，说明评价对象的价值为最佳，一般无须改进。  V<1，此时功能现实成本大于功能评价值。表明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高，一种可能是存在着过剩的功能；另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件偏高或方法不佳，以致使实现功能的成本大于功能的实际需要。

V>1说明该评价对象的功能比较重要，但分配的成本较少，即功能现实成本低于功能评价值。应具体分析，可能功能分配与成本分配已较理想，或者有不必要的功能，或者应提高成本。对产品进行价值分析，就是使产品每个构配件的价值系数尽可能走近于1.为此，确定的改进对象是：V<1以及V>1的功能区域都要进行改进，使其尽可能走近于1。  故选C。

39.施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定、检查发生的费用应计入(    )

A 材料费

B 企业管理费

C 人工费

D 措施项目费

【中华考试网校解析】本题考查的是“企业管理费的构成”， 参见教材P167  四、企业管理费

企业管理费：指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括：（共14项）其中：8.检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。   故选B。

40.根据会计核算原则，在现值计量下，负债应按照预计期限内需要偿还的未来(98)计量

A.净现金流入量的折现金额              B.净现金流出量的公允价值

C.净现金流入量的可变现净值            D.净现金流出量的折现金额

【中华考试网校解析】本题考查的是“会计要素的计量属性”， 参见教材P86

4.现值：在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。故选D。

41.某现浇混凝土框架结构工程，施工现场的存货采用ABC分析法管理，应该实施严格控制的存货是(       )

A.砂子            B.石子          C.钢筋           D.模板

【中华考试网校解析】本题考查的是“存货管理的ABC分析法”， 参见教材P152   四、

存货管理的ABC分析法就是按照一定的标准，将企业的存货划分为ABC三类，分别实行分品种重点管理、分类别一般控制和按总额灵活掌握的存货管理方法。分类的标准主要有两个：一是金额标准；二是品种数量标准。而钢筋就属于A类存货。 可简单归纳记忆为“A品种重点管；B类别按一般；C总额要灵活”。    故选C。

42.按照国际工程投标报价的程序，投标人在标前会议之前应该进行的工作是(    )。

A.分包工程询价

B.人工、材料、机械基础单价计算

C.生产要素询价

D.进行各项调查研究

【中华考试网校解析】本题考查的是“国际工程投标报价的程序”， 参见教材P288第5行。

国际工程投标报价工作在投标者通过资格预审并获得招标文件后开始，其工作程序如图1Z103091所示。本节仅对组织投标报价班子、研究招标文件、进行各项调查研究、参加标前会议和现场勘察、工程量复核、生产要素与分包工程询价等环节进行阐述。  故选D。

43.在价值工程活动中，描述某一个产品零部件“是干什么用的?”，属于(  )。

A.产品功能分析。         B.产品结构分析。

C.对象选择。                D.产品设计。

【中华考试网校解析】本题考查的是“价值工程的特点”， 参见教材P68（二）价值工程的核心

价值工程的核心是对产品进行功能分析。价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性，具体来说功能就是某种特定效能、功用或效用。对于一个具体的产品来说，“它是干什么用的？”问题的答案就是产品的功能。    故选A。

44.编制设备安装工程概算，当初步设计的设备清单不完备，可供采用的安装预算单价及扩大综合单价不全时，适宜采用的概算编制方法是(  )。

A.概算定额法

B.扩大单价法

C.类似工程预算法

D.概算指标法

【中华考试网校解析】本题考查的是“价值工程的特点”， 参见教材P205第1行。

（3）

概算指标法。当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。   故选D。

45.在机械工作时间消耗分类中，由于人工装料数量不足引起的机械不能满负荷工作的时间属于(  )。

A.有根据地降低负荷下的工作时间。

B.机械的多余工作时间。

C.正常负荷下的有效工作时间。

D.低负荷下的工作时间。

【中华考试网校解析】本题考查的是“机械工作时间消耗的分类”， 参见教材P186倒2行。

低负荷下的工作时间，是由于工人迟到或技术人员的过错所造成的施工机械在降低负荷的情况下工作的时间。例如：工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间。此项工作时间不能作为计算时间定额的基础。   故选D。

46.新技术应用方案的技术分析是通过对其技术特性和条件指标进行对比与分析完成的，下列指标中，属于反应方案技术特性的指标是(    )。

A.施工专业化写作

B.方案生产能力

C.构配件供应保证率

D.方案占地面积

【中华考试网校解析】本题考查的是“新技术应用方案的技术分析”， 参见教材P79倒7行。

新技术应用方案的技术分析，是通过对其技术特性和条件指标进行对比与分析完成的。反应方案技术特性的指标如：结构工程中混凝土工艺方案的技术性指标可用现浇混凝土强度、现浇工程总量、最大浇筑量等表示；安装工程可用安装“构件”总量、最大尺寸、最大重量、最大安装高度等表示。    故选B。

47.施工企业收取的下列款项中，不能计入企业收入的是(  )。

A.代扣职工个人的所得税

B.收到的工程价款

C.转让施工技术取得的收入

D.售价材料价款收入

【中华考试网校解析】本题考查的是“收入的分类及确认”， 参见教材P107中间  4. 收入只包括本企业经济利益的流入，不包括为第三方或客户代收的款项。如代国家收取的增值税，旅行社代客户收取门票，还有企业代客户收取的运杂费等。因为代收的款项，一方面增加企业的资产，一方面增加企业的负债，但它不增加企业的所有者权益，也不属于本企业的经济利益，不能作为本企业的收入。    故选A。

48.根据《建设工程工程量清单计价范围》(CB50500—2013)，当合同中没有约定时，对于任一招标工程量清单项目，如果因工程变更等原因导致工程量偏差超过(    )时，合同单价应进行调整。

A.20%

B.15%

C.10%

D.5%

【中华考试网校解析】本题考查的是“工程量偏差”， 参见教材P252   五、工程量偏差

《工程量清单计价规范》规定如下：（1）合同履行期间，当予以计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且符合下述两条规定的，发承包双方应调整合同价款。（2）对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15% 时，可进行调整。当工程量增加15% 以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15% 以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。（3）如果工程量出现超过15% 的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。   故选B。

49.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是(  )。

A.施工机具使用费

B.暂列金额

C.工程定位复测费

D.工程排污费

【中华考试网校解析】本题考查的是“按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成”， 参见教材P169

二、措施项目费    措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：1.安全文明施工费；2.夜间施工增加费；3.二次搬运费；4.冬雨期施工增加费；5.已完工程及设备保护费；6.工程定位复测费；7.特殊地区施工增加费；8.大型机械进出场及安拆费；9.脚手架工程费。 故选C。

50. 某造价合同总价为6000万元，合同工期3年，若第一年完工进度为20%，第二年完工进度为60%，第三年工程全部完工交付使用。则第三年应确认的合同收入为(  )万元。

A.6000

B.3600

C.2400

D.1200

【中华考试网校解析】本题考查的是“合同收入的确认”， 参见教材P113第7行。

当期确认的合同收入＝合同总收入×完工进度－以前会计期间累计已确认的收入

＝6000－60000×60%＝2400万元。     故选C。

51.可以采用大修理方式进行补偿的设备磨损是(  )。

A.不可消除性有形磨损

B.第一种无形磨损

C.可消除性有型磨损

D.第二种无形磨损

【中华考试网校解析】本题考查的是“设备磨损的补偿方式”， 参见教材P55“设备磨损的补偿方式图”

可消除性的有形磨损可通过大修理来恢复设备的功能。   故选C。

52.投标人经复核，认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)的规定进行编制的，应在招标控制价公布后(  )天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

A.10

B.7

C.5

D.3

【中华考试网校解析】本题考查的是“投标报价中的投诉与处理”， 参见教材P237 六、投诉与处理

（1）投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。   故选C。

53.某部分分项工程的清单编码为010302004014，则该分部分项工程的清单项目顺序码为(  )。

A.01   B.014   C.03   D.004

【中华考试网校解析】本题考查的是“项目编码的设置”， 参见教材P223  工程量清单项目编码结构图

第五级为工程量清单项目顺序码（最后三位，由工程量清单编制人编制，从001开始）故选B。

54.某技术方案总投资1500万元，其中资本金1000万元，运营期年平均利息18万元，年平均所得税40.5万元。若项目总投资收益率为12%，则项目资本金净利润率为(  )。

A.16.20%

B.13.95%

C.12.15%

D.12.00%

【中华考试网校解析】本题考查的是“资本金净利润率的计算”， 参见教材P20公式－2、－3

合并上面两个公式可得：

55.对于同类型产品规格多、工序复杂、工作量小的施工过程，若已有部分产品施工的人工定额，则其他同类型产品施工制定适宜采用的方法是(  )。

A.比较类推法

B.技术测定法

C.统计分析法

D.经验估计法

【中华考试网校解析】本题考查的是“人工定额的编制方法”， 参见教材P182 三、人工定额制定方法

3.比较类推法：对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类比法。故选A。

56.某企业拟从银行取得一笔贷款2000万元，期限3年，每年年末付息，到期一次还本。有四家银行提出的贷款条件见下表：

| 费率 银行 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手续费率 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.2% |
| 年利率 | 7% | 8% | 6% | 7.5% |

该企业所得税率为25%，仅从资金成本的角度考虑，该企业应从(    )银行贷款。

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

【中华考试网校解析】参见教材P140公式:

可得:四家银行的资金成本率如下表。   故选C。

| 费率 银行 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手续费率 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.2% |
| 年利率 | 7% | 8% | 6% | 7.5% |
| 资金成本率 | 5.25% | 6% | 4.5% | 5.625% |

57.财务会计的基本职能是(  )。

A.核算和预测

B.预算和决算

C.监督和决策

D.核算和监督

【中华考试网校解析】本题考查的是“财务会计的职能”， 参见教材P85  二、财务会计的职能

财务会计的内涵决定了财务会计具有核算和监督两个基本职能。  故选D。

58.名义利率12%，每季度复利计息一次，则实际年利率为(  )。

A.12.68%

B.12.55%

C.12.49%

D.12.00%

【中华考试网校解析】本题考查的是“复利的计算”， 参见教材P12公式3－3

故选B。

59.某工程承包合同总额为9000万元，主要材料及构件所占比重为60%，工程预付款为合同总额的20%，则工程预付款起扣点为(  )万元。

A.1800   B.3600   C.5400   D.6000

【中华考试网校解析】本题考查的是“工程预付款起扣点的计算”， 参见教材P274的计算公式

60.利润表是反映(  )的财务报表。

A.一定会计期间资产盈利能力

B.一定会计期间经营成果

C.某一会计时点财务状况

D.一定会计期间财务状况

【中华考试网校解析】本题考查的是“财务报表的构成”， 参见教材P124第9行。   利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的财务报表。   故选B。

二、多项选择

61.根据现行《企业会计准则》，企业在财务报表显著位置至少应披露的项目有(  )。

A.编报企业名称

B.资产负债表日或会计报表涵盖的会计期间

C.人民币金额单位

D.企业财务负责人姓名

E.是否合并会计报表

【中华考试网校解析】本题考查的是“财务报表的基本要求”， 参见教材P123－124倒2行。

（1）企业应当在财务报表的显著位置至少披露下列各项：编报企业的名称；资产负债表日或财务报表涵盖的会计期间；人民币金额单位；财务报表是合并财务报表的，应当予以标明。     故选ABCE。

62.确定建造(施工)合同完工进度的方法有(  )。

A.根据实际合同收入与预计收入的比例确定。

B.根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

C.根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

D.根据已经完成合同工作的技术测量确定。

E.根据合同初始价格与工程预算价格的比例确定。

【中华考试网校解析】本题考查的是“确定建造(施工)合同完工进度的方法”， 参见教材P112第5行。

确定建造(施工)合同完工进度有以下三种方法：（1）根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定；（2）根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定；（3）根据已经完成合同工作的技术测量确定。需要注意的是，这种技术测量应由专业技术人员现场进行科学测定，而不是由建筑业企业自行测定。    故选BCD。

63.国际工程投标总报价组成中，应计入现场管理费的有(  )。

A.差旅交通费

B.临时设施工程费

C.工程辅助费

D.劳动保护费

E.检验试验费

【中华考试网校解析】本题考查的是“待摊费中的现场管理费”， 参见教材P296

现场管理费是指由于施工与管理工作而发生的各种费用，涵盖费用项目较多，主要包括下列几个方面：1.工作人员费；2.办公费；3.差旅效能交通费；4.文体宣传费；5.固定资产使用费；6.国外生活设施使用费；7.工具用具使用费；8.劳动保护费；9.检验试验费；10.其他费用。   故选ADE。

64.价值工程中，不符合用户要求的功能成为不必要功能，包括(  )。

A.辅助功能

B.多余功能

C.重复功能

D.次要功能

E.过剩功能

【中华考试网校解析】本题考查的是价值工程分析阶段的“功能分类”， 参见教材P73倒4行。

不必要的功能包括三类：一是多余功能，二是重复功能，三是过剩功能。 故选BCE。

65.分析企业债务清偿能力时。可列入速动资产的有(  )。

A.货币资金。

B.应收票据。

C.应收账款。

D.交易性金融资产。

E.存货。

【中华考试网校解析】本题考查的是 “速动资产的构成”， 参见教材P135倒3行。

速动资产是指能够迅速变现为货币资金的各类流动资产，通常有两种计算方法：一种方法是将流动资产中扣除存货后的资产统称为速动资产，即：速动资产＝流动资产－存货。另一种方法是将变现能力较强的货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款和其他

应收款等作为速动资产。   故选ABCD。

66.下列导致现有设备贬值的情形中，属于设备无形磨损的有(  )。

A.设备连续使用导致零部件磨损。

B.设备长期闲置导致金属件锈蚀。

C.同类设备的再生产价值降低。

D.性能更好耗费更低的替代设备出现。

E.设备使用期限过长引起橡胶件老化。

【中华考试网校解析】本题考查的是 “设备无形磨损的类型”， 参见教材P54进步第4行。

（二）无形磨损（又称精神磨损、经济磨损）设备无形磨损不是由生产过程中使用或自然力的作用造成的，而是由于社会经济环境变化造成的设备价值贬值，是技术进步的结果，无形磨损又有两种形式：1.设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，因而设备的市场价格也降低了，致使原设备相对贬值。这种磨损称为第一种无形磨损。2.第二种无形磨损是由于科学技术的进步，不断创新出结构更先进、性能更完善、效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备，使原有设备相对陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值。故选CD。

67.根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有(  )。

A.发包人原因导致工程缺陷和损失

B.承包人遇到不利物质条件

C.发包人要求向承包人提前交付工程设备

D.施工过程发现文物

E.承包人遇到异常恶劣的气候条件

【中华考试网校解析】本题考查的是 “施工索赔”， 参见教材P267“合理补偿承包人索赔的条款”表

其中既可索赔工期又可索赔费用的有：施工过程发现文物、古迹、化石、钱币或物品；承包人遇到不利物质条件。   故选BD。

68.如果计划在固定资产投入使用的前期提取较多的折旧，后期提取较少的折旧，适合采用的折旧方法有(  )。

A.工作台班法

B.行驶里程法

C.双倍余额递减法

D.平均年限法

E.年数总和法

【中华考试网校解析】本题考查的是 “固定资产折旧方法对折旧额的影响”， 参见教材P97有关内容

（第12）采用双倍余额递减法，固定资产账面余额随着折旧的计提逐年减少，而折旧率不变，因此，各期计提的折旧额必然逐年减少，双倍余额递减法是加速折旧的方法。

（倒17行）采用年数总和法，作为计提折旧依据的固定资产原值和净残值各年相同，而计算折旧额的分数逐年递减，因此，采用年数总和法计提折旧，各年提取的折旧额必然逐年递减，因此也是一种加速折旧的方法。   故选CE。

69.关于年有效利率的说法，正确的有(  )。

A.当每年计息周期数大于1时，名义利率大于年有效利率

B.年有效利率比名义利率更能准确反映资金的时间价值

C.名义利率一定，计息周期越短，年有效利率与名义利率差异越小

E.当每年计息周期数等于1时，年有效利率等于名义利率

【中华考试网校解析】本题考查的是 “有效利率的计算”， 参见教材P 12

参考P12的“名义利率与有效利率比较表” 可得出BE正确。

70.项目经济评价时，若以总成本费用为基础计算经营成本，应从总成本费用中扣除的费用项目有(  )。

A.折旧费用

B.销售费用

C.摊销费

D.管理费用

E.利息支出

【中华考试网校解析】本题考查的是 “经营成本”， 参见教材P51第1行

经营成本＝总成本费用－折旧费－摊销费－利息支出。    故选ACE。

71.根据《建筑安装工程项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中，属于规费的有(  )。

A.工程排污费

B.安全施工费

C.环境保护费

D.住房公积金

E.劳动保护费

【中华考试网校解析】本题考查的是 “规费的组成”， 参见教材P168 六、规费

规费是指按照国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括：1.社会保险费：（1）养老保险费；（2）失业保险费；（3）医疗保险费；（4）生育保险费；（5）工伤保险费。2.住房公积金。3.工程排污费。  故选AD。

72.某技术方案经济评价指标对甲、乙、丙三个不确定因素的敏感度系数分别为-0.1、0.05

0.09，据此可以得出的结论有(  )。

A.经济评价指标对于甲因素最敏感。

B.甲因素下降10%，方案达到盈亏平衡。

C.经济评价指标与丙因素反方向变化。

D.经济评价指标对于乙因素最不敏感。

E.丙因素上升9%，方案由可行转为不可行。

【中华考试网校解析】本题考查的是 “单因素敏感性因素的确定”， 参见教材P39倒7行。

SAF＞0，表示评价指标与不确定因素同方向变化；SAF＜0，表示评价指标与不确定因素反方向变化。｜SAF｜越大，表明评价指标A对于不确定因素F越敏感；反之，则越不敏感。故选AD。

73.项目盈亏平衡分析中，若其他条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的途径有(  )。

A.提高设计生产能力

B.降低产品售价

C.提高营业税金及附加率

D.降低固定成本

E.降低单位产品变动成本

【中华考试网校解析】本题考查的是 “盈亏平衡点的产销量分析”， 参见教材P36公式32－5

（P36）盈亏平衡点的产销量公式为：

通过分析公式可选择AD。

74.根据《建筑工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)，工程量清单计价计算公式正确的有(  )。

A.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目综合单价

B.分部分项工程费=∑分部分项工程量×分部分项工程综合单价

C.单项工程造价=∑单位工程造价

D.单位工程造价=∑分部分项工程费

E.建设项目总造价=∑单项工程造价+工程建设其他费用+建设期利息

【中华考试网校解析】本题考查的是 “工程量清单的计价方法”， 参见教材P228－233

P228公式（1Z103071－1）分部分项工程费=∑分部分项工程量×分部分项工程综合单价

公式（1Z103071－3）单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

公式（1Z103071－4）单项工程造价=∑单位工程造价

公式（1Z103071－5）建设项目总造价=∑单项工程造价

P233公式（1Z103071－10）措施项目费=∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）

故选ABC。

75.下列工程建设其他费用中，属于建设单位管理费的有(  )。

A.工程招标费

B.可行性研究费

C.工程监理费

D.竣工验收费

E.零星固定资产购置费

【中华考试网校解析】本题考查的是 “与项目建设有关的其他费用”， 参见教材P160

建设单位管理费是指建设单位发生的管理性质的开支。包括：工作人员工资、工资性补贴、施工现场津贴、职工福利费、住房基金、基本养老保险金、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、办公费差旅交通费、劳动保护费工具用具使用费、固定资产使用费、必要的办公及生活用品购置、必要的通信设备及交通工具购置费、零星固定资产购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、业务招待费、设计审查费、工程招标费、合同契约公证费、法律顾问费、咨询费、完工清理费、竣工验收费、印花税和其他管理性质开支。  故选ADE。

76.编制预算定额人工消费指标时，下列人工消耗量属于人工幅度差用工的有(  )。

A.施工过程中水电维修用工

B.隐蔽工程验收影响的操作时间

C.现场材料水平搬运用工

D.现场材料加工用工

E.现场筛砂子增加的用工量

【中华考试网校解析】本题考查的是 “预算定额→人工消耗量→人工幅度差”， 参见教材P190

3）人工幅度差用工。指人工定额中未包括的，而在一般正常施工情况下又不可避免的一些零星用工，其内容如下：①各种专业工种之间的工序搭接及土建工程与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间；②施工机械在场内单位工程之间变换位置及在施工过程中移动临时水电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间；③施工过程中水电维修用工；④隐蔽工程验收等工程质量检查影响的操作时间；⑤现场内单位工程之间操作地点转移影响的操作时间；⑥施工过程中工种之间交叉作业造成的不可避免的剔凿、修复、清理等用工；⑦施工过程中不可避免的直接少量零星用工。   故选AB。

77.企业短期筹资时，贷款的实际利率高于名义利率的利息支付方法有(  )。

A.收款法

B.贴现法

C.固定利率法

D.浮动利率法

E.加息法

【中华考试网校解析】本题考查的是 “短期借款利率支付方法”， 参见教材P144第9行

（2）借款利息的支付方法。一般来讲，借款企业可以用以下三种方法支付银行借款利息：现法是银行向企业借款时，先从本金中扣除利息部分，而到期时借款企业则要偿还借款全部本金的一种计算方法，因此，借款的实际利率高于名义利率。③加息法。加息法是银行发放分期等额偿还借款时采用的利息收取方法。由于借款分期均衡偿还，借款企业实际上只平均使用了借款本金的半数，却支付全额利息。这样，企业所负担的实际利率便高于名义利率大约1倍。   故选BE。

78.反映企业某一时点财务状况的会计要素有(  )。

A.资产

B.负债

C.所有者权益

D.利润

E.费用

【中华考试网校解析】本题考查的是 “会计等式的应用”， 参见教材P90中间

静态会计等式是反映企业在某一特定日期财务状况的会计等式，是由静态会计要素（资产、负债和所有权益）组合而成。其公式为“资产＝负债+所有者权益”。这一等式反映了资产、负债和所有权益三个会计要素之间的关系，揭示了企业在某一特定时点的账务状况，也称账务状况等式。   故选ABC。

79.建筑安装工程施工图预算的编制依据(  )。

A.中标通知书

B.现场签证

C.工程地质勘察资料

D.建设项目施工组织设计

E.批准的设计概算

【中华考试网校解析】本题考查的是 “施工图预算的编制依据”， 参见教材P213

施工图预算的编制依据主要包括：1.国家、行业、地方政府发布的计价依据等有关法律法规或规定；2.建设项目有关文件、合同、协议等；3.批准的设计概算；4.批准的施工图设计图纸及相关标准图集和规范；5.相应预算定额和地区单位估价表；6.合理的施工组织设计和施工方案等文件；7.项目有关的设备、材料供应合同、价格及相关说明书；8.项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等的自然条件；9.项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等；10.项目所在地区有关的经济、人文等社会条件。  故选C D E。

80.下列经济效果评价指标中，属于盈利能力动态分析指标的有(    )。

A.总投资收益率

B.财务净现值

C.资本金净利润率

D.财务内部收益率

E.速度比率.

【中华考试网校解析】本题考查的是 “经济效果评价指标”， 参见教材P19“经济效果评价指标”图

盈利能力分析动态分析的指标有财务内部收益率，财务净现值。  故选BD。